已选标题：甄嬛传版时段法确认收入

【账号①-主号诗雨学姐】

一、什么是时段法

收入确认有两种方式：时点法（某一时刻一次确认）和时段法（一段时间内分期确认）。

时段法用于"履约义务在一段时间内完成"的业务，比如建造工程、长期服务。不用等全部完工，可以按进度边干边确认收入！

二、时段法的三个条件（满足其一即可）

①客户在企业履约的同时即取得并消耗经济利益（如保洁、物业服务）

②客户能够控制企业履约过程中在建的商品（如在客户土地上建房）

③企业履约形成的商品具有不可替代用途，且企业有权就累计已完成部分收取款项

满足任一条件 → 时段法

三、皇宫建造工程的例子

皇上委托工匠建造一座宫殿，工程总价1000万，预计总成本800万。

第1年实际投入成本320万：

履约进度（投入法）= 已投入成本÷预计总成本 = 320÷800 = 40%

确认收入 = 合同总价×履约进度 = 1000×40% = 400万

分录：

借：合同结算——收入结转 400

贷：主营业务收入 400

同时结转成本：

借：主营业务成本 320

贷：合同履约成本 320

四、第二年继续确认

第2年又投入成本280万，累计投入600万：

累计履约进度 = 600÷800 = 75%

累计应确认收入 = 1000×75% = 750万

本年确认收入 = 750 - 400 = 350万（扣减以前已确认！）

关键：本期收入 = 累计应确认 - 以前已确认！

五、履约进度的两种方法

投入法：已投入成本÷预计总成本（建造工程常用）

产出法：已完成工作量÷总工作量（如已完成里程数）

注意：不能用"已收款比例"算进度！

六、合同预计亏损

如果预计整个合同会亏损（预计总成本 > 合同总价），损失要立即全额计提，不能分期确认！

例：工程总价800万，预计总成本900万（要亏100万）：

借：主营业务成本（超出部分）

贷：预计负债——亏损合同

七、考场重点汇总

1. 时段法三条件（满足其一即可）

2. 履约进度=已投入成本÷预计总成本

3. 本期收入=合同总价×进度-以前已确认

4. 合同预计亏损要立即全额计提

距中级考试还有69天，时段法确认收入是高频考点，务必拿下！

已选标题：广志装修队学履约进度

【账号②-副号1学生视角】

广志的装修队接了一个大工程，要装修一栋写字楼，工期跨年。小新问这种跨年的工程怎么确认收入。

小新：爸爸，工程还没完，怎么算收入？

广志：用时段法！按完工进度边干边确认收入！

一、工程基本情况

广志装修队的工程：

- 合同总价 1000万

- 预计总成本 800万

- 第1年实际投入成本 320万

二、计算履约进度

广志：用"投入法"算进度，看已经投入的成本占预计总成本的比例。

履约进度 = 已投入成本÷预计总成本 = 320÷800 = 40%

小新：完成了40%？

广志：对！成本投入了40%，就视同完成了40%。

三、确认收入和成本

确认收入 = 合同总价×进度 = 1000×40% = 400万

借：合同结算——收入结转 400

贷：主营业务收入 400

结转成本：

借：主营业务成本 320

贷：合同履约成本 320

第1年利润 = 400 - 320 = 80万

四、第二年怎么算

广志：第2年再投入成本，累计算进度，但要扣掉第1年已经确认的部分！

比如累计进度到75%：

累计应确认收入 = 1000×75% = 750万

第2年确认 = 750 - 400 = 350万

小新：所以要减去第1年的400万？

广志：对！本期收入=累计应确认-以前已确认！

五、为什么不能用收款算进度

小新：能不能按收到多少钱算进度？

广志：不行！进度要按"投入成本"或"完成工作量"算，不能用收款比例！收款和完工进度是两回事！

六、小新的总结

小新：跨年工程用时段法——

①进度=已投入成本/预计总成本

②确认收入=总价×进度

③本期要扣以前已确认部分

广志：完全正确！这就是按进度确认收入！

已选标题：时段法确认收入三步记

【账号③-副号2干货速记】

时段法确认收入三步法，考试必背！

一、第一步：判断是否满足时段法

满足以下三个条件之一，按时段法确认：

①客户在企业履约的同时取得并消耗经济利益

②客户能够控制企业履约过程中在建的商品

③企业履约形成的商品不可替代，且有权就累计已完成部分收款

都不满足 → 时点法

二、第二步：计算履约进度

投入法：

履约进度 = 已发生成本÷预计总成本

产出法：

履约进度 = 已完成工作量÷合同总工作量

注意：不能用已收款比例！

三、第三步：按进度确认收入和成本

累计应确认收入 = 合同总价×累计履约进度

本期确认收入 = 累计应确认收入 - 以前期间已确认收入

分录：

借：合同结算——收入结转

贷：主营业务收入

结转成本：

借：主营业务成本

贷：合同履约成本

四、核心科目

合同履约成本：归集为履约发生的成本

合同结算：核算累计已确认收入与累计已结算价款的差额

- 借方余额 → 合同资产

- 贷方余额 → 合同负债

五、合同预计亏损

预计总成本 > 合同总价时，预计损失立即全额计提：

借：主营业务成本（或资产减值损失）

贷：预计负债——亏损合同

六、记忆口诀

时段法三条件，满足其一即可

进度=已投入成本/预计总成本

本期收入=总价×进度-以前已确认

预计亏损立即全额计提

已选标题：履约进度计算最易错

【账号④-副号3避坑吐槽】

时段法确认收入，履约进度的计算最容易错，这几个坑年年有人踩！

一、坑一：用已收款比例算进度

错误：履约进度 = 已收款÷合同总价。

正确：履约进度用投入法或产出法！

投入法 = 已投入成本÷预计总成本

产出法 = 已完成工作量÷总工作量

收款和进度是两回事！

二、坑二：本期收入不扣以前已确认

错误：本期确认收入 = 合同总价×本期进度。

正确：本期收入 = 累计应确认 - 以前已确认！

累计应确认 = 合同总价×累计进度

三、坑三：合同预计亏损分期确认

错误：预计亏损在剩余工期内分期摊销。

正确：合同预计亏损要立即全额计提！

借：主营业务成本 贷：预计负债——亏损合同

四、坑四：所有业务都用时段法

错误：建造、服务都默认时段法。

正确：要判断是否满足时段法三条件！

都不满足 → 时点法（控制权转移时一次确认）

五、坑五：预计总成本变了不调整进度

错误：预计总成本变化后，仍用原数据算进度。

正确：预计总成本变化时，要用最新的预计总成本重新计算进度（会计估计变更，未来适用）！

六、避坑口诀

进度用投入法/产出法（不是收款比例）

本期收入扣以前已确认

预计亏损立即全额计提

不满足时段法条件用时点法

预计总成本变了重算进度

已选标题：时段法时点法考点整理

【账号⑤-副号4考点总结】

时段法和时点法是中级收入确认的核心，整理考点，考前速背！

一、时段法的三个条件

满足以下之一，在某一时段内确认收入：

①客户在企业履约的同时取得并消耗经济利益

②客户能够控制企业履约过程中在建的商品

③企业履约形成的商品不可替代用途，且有权就累计已完成部分收款

二、时点法

不满足时段法条件的，在客户取得商品控制权的时点确认收入。

控制权转移迹象：

- 企业有现时收款权利

- 客户拥有法定所有权

- 企业已转移实物

- 主要风险报酬已转移

- 客户已接受

三、履约进度的计量

投入法：已发生成本÷预计总成本

产出法：已完成工作量÷合同总工作量

本期确认收入 = 合同总价×累计进度 - 以前已确认

四、相关科目

合同履约成本：履约发生的成本归集

合同结算：累计确认收入与累计结算价款的差额

合同资产/合同负债：合同结算的借方/贷方余额

五、合同预计亏损

预计总成本 > 合同收入时，预计损失立即全额确认：

借：主营业务成本（或资产减值损失）

贷：预计负债

六、会计估计变更

预计总成本或进度发生变化，作为会计估计变更，未来适用，不追溯。

七、高频记忆口诀

时段法三条件，满足其一即可

履约进度：投入法/产出法

本期收入=总价×进度-以前已确认

预计亏损立即全额计提

不满足条件用时点法

已选标题：距中级还有69天收入冲刺

【账号⑥-副号5考前冲刺】

距中级会计考试还有69天！时段法确认收入速记，现在背还来得及！

一、时段法三条件（满足其一）

①客户边履约边受益（如保洁服务）

②客户控制在建商品（如客户地盖房）

③商品无替代用途且有权就已完成部分收款

二、履约进度计算

投入法：履约进度 = 已投入成本÷预计总成本

例：已投入320万，预计总成本800万 → 进度40%

三、确认收入分录

合同总价1000万，进度40%：

确认收入 = 1000×40% = 400万

借：合同结算——收入结转 400

贷：主营业务收入 400

结转成本：

借：主营业务成本 320

贷：合同履约成本 320

四、本期收入要扣以前已确认

累计进度75%：累计应确认 = 1000×75% = 750万

本期 = 750 - 400 = 350万

五、合同预计亏损

预计总成本900万 > 总价800万（亏100万）：

立即全额计提：

借：主营业务成本 贷：预计负债——亏损合同

六、必背口诀

进度=已投入成本/预计总成本

本期收入=总价×进度-以前已确认

预计亏损立即全额计提

距考试69天，时段法是综合题常考点，今天搞懂，考场多拿分！